Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего образования

«Пензенский государственный университет»

Кафедра «Менеджмент и экономическая безопасность»

Контрольная работа

по дисциплине «Управление проектами»

Проект  организации ООО «Строй-сервис»

Выполнила: студентка

Группы 15ТЗЭМ31

Макалова Т.Е.

Проверил

к. э. н., доцент

Пронина Ю.Ю.

Пенза 2018

Оглавление

1.  Описание проекта	2

2. Услуги, оказываемые проектом	3

3. Состав необходимых производственных ресурсов	5

4. Потребность в персонале	8

5. Прямые и косвенные расходы на проект	11

6. Оценка эффективности проекта	11

Список используемой литературы	14

1.  Описание проекта

В проекте предусмотрено оказание бытовых услуг населению по ремонту и отделке помещений, куда входит:

1) Ремонтно-отделочные работы (заливка пола, кафель, ламинат, обои, ГКЛ, штукатурка, шпаклёвка, покраска и т.д.)

2) Санитарно-технические работы.

3) Перепланировка.

4) Электромонтажные работы.

5) Установка окон, дверей.

6) Доставка строительных материалов и вывоз строительного мусора.

2. Услуги, оказываемые проектом

Правила выполнения работ:

- Рабочий график с 09.00 до 18.00 часов. Выходной – суббота и воскресенье. При согласовании с Заказчиком, возможно увеличение рабочего дня и рабочей недели.

- Все работы с клиентами будут проводиться в соответствии с «Правилами работы» - приложением к трудовому договору каждого работника предприятия, и согласно «Порядка проведения ремонта».

- Все работы будут проводиться в соответствии со СНиП и ГОСТ РФ.

- ремонт в квартире или доме будет осуществляться как в присутствие Заказчика, так и в отсутствие жильцов. При этом помещение будеи приниматься по акту.

- Расчет количества и доставку материалов будет производить Подрядчик. Продуманная логистика уменьшает расходы на перевозку, что приводит к снижению стоимости ремонта. Строительный мусор и материалы будут вывозиться Подрядчиком на собственном автотранспорте.

- Использование материалов будет производиться в строгом соответствии с нормами расходов.

- Завершение ремонта и строительства дома точно в срок (сроки указаны в договоре и строго соблюдаются). ООО «Строй-сервис» несет полную ответственность по их соблюдению и заинтересовано в своевременном окончании работ.

Миссия: Улучшать качество жизни клиентов, улучшая их дом.

Стратегия: Обеспечить всех клиентов качественными услугами по невысоким ценам и с хорошим сервисом.

Цель: Создать лучшее предприятие, действующие в сфере ремонта, отделки и строительства домов.

Задача: Создать эффективную модель комплексного строительного предприятия.

3. Состав необходимых производственных ресурсов

Для организации работ по оказанию бытовых услуг населению по ремонту и отделке помещений необходимо приобрести:

- Оборудование.

- Инструмент.

- Приспособления.

- Расходные материалы.

- Спецодежда и средства защиты. (таблицы 3-5)

Таблица 3

Расчет стоимости вводимого технологического оборудования и амортизационных отчислений

| Наименование оборудования | Кол-во | Цена (руб.) | Коэф-т | Стоимости ед. оборудования с учетом коэф-та | Общая стоимость оборудования в руб. | Норма амортизации | Сумма годовых амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для отделки пола | 2 | 24000 | 0,95 | 22800 | 45600 | 9% | 4104 |
| Бетономешалка | 2 | 15000 | 0,95 | 14250 | 28500 | 9% | 2565 |
| Тепловая пушка | 1 | 30000 | 0,95 | 28500 | 28500 | 9% | 2565 |
| Компрессоры | 1 | 40000 | 0,95 | 38000 | 38000 | 9% | 3420 |
| Дрели | 5 | 14000 | 0,95 | 13300 | 66500 | 9% | 5985 |
| Компьютеры | 3 | 23400 | 0,95 | 22230 | 66690 | 9% | 6002,1 |
| Итого: | 14 | 146400 | 0,95 | 139080 | 273790 | 0,09 | 24641,1 |

Весь перечень оборудования и инструмента планируется приобрести в специализированных магазинах и строительных базах г. Пензы.

Издержки производства:

1) Приобретение расходных материалов для оборудования и инструмента. 90% этих расходов оплачивает заказчик услуг, так как их стоимость входит в рабочую смету.

2) Износ оборудования, инструмента, спецодежды и защитных средств. Их окупаемость достаточно быстрая, поэтому ремонт и приобретение нового инструмента взамен износившегося производится за свой счёт.

Планируемый объем производства и реализации строительных работ ООО «Строй-сервис» приведен в таблице 4.

Таблица 4

Планируемый объем производства и реализации строительных работ

| Наименование | Цена (руб.) | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сутки |  | Месяц |  | Год |  |
|  |  | раз | руб. | раз. | руб. | раз. | руб. |
| Отделка квартир | 26 000 | 2 | 52000 | 60 | 1560000 | 720 | 18720000 |
| Ремонт помещений | 35 000 | 1 | 35000 | 30 | 1050000 | 360 | 12600000 |
| Отделка офисов | 57 400 | 1 | 57400 | 30 | 1722000 | 360 | 20664000 |
| Всего: | 118400 | 4 | 144400 | 120 | 4332000 | 1440 | 51984000 |

Для реализации проекта планируется привлечь кредит в размере 800 тыс. руб. под 18% в СБ РФ сроком на 3 года дифференциронанными платежами.

Средние цены на ремонтные работы планируется установить на следующем уровне:

- Ремонт комнаты (простой). 15.500 руб.

- Ремонт комнаты (улучшенный). 20.500 руб.

- Ремонт комнаты, высококачественный. 35.000 руб.

- Ремонт ванной комнаты. 45500 руб.

- Монтаж теплиц урожай 6м 7000 руб.

- Косметический ремонт квартиры. 4200 руб.

Калькуляция на ремонт комнаты (простой) приведена в таблице 5.

Таблица 5

Калькуляция на ремонт комнаты (простой)

|  | Показатели | Месяц |  | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на единицу | всего | на единицу | всего |
| 1 | Переменные издержки | 7368,7 | 884240,0 | 88424,0 | 10610880,0 |
| а) | Товар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| б) | Коммунальные услуги | 116,7 | 14000,0 | 1400,0 | 168000,0 |
| в) | Премии по з/п | 4524,0 | 90480,0 | 54288,0 | 1085760,0 |
| г) | Налоги | 6498,0 | 779760,0 | 77976,0 | 9357120,0 |
| 2 | Постоянные издержки | 5390,8 | 646900,0 | 64690,0 | 7762800,0 |
| а) | Арендная плата | 437,5 | 52500,0 | 5250,0 | 630000,0 |
| б) | Оплата труда | 22620,0 | 452400,0 | 271440,0 | 5428800,0 |
| в) | Расходы на рекламу | 1183,3 | 142000,0 | 14200,0 | 1704000,0 |
| 3 | Полная себестоимость | 12759,5 | 1531140,0 | 153114,0 | 18373680,0 |

4. Потребность в персонале

Организационно-правовая форма собственности – ООО. Образование юридического лица позволит расширить возможный круг клиентов предприятия, т.к. юридическое лицо в праве оформлять договора, необходимые для получения налогового вычета за ремонт квартиры, и при использовании сертификата на материнский капитал

Регистрация ООО будет проведена в марте 2016 года в  ИФНС по г. Пензе

Учредители проекта: Сайфулин Роман Рамильевич (управляющий проекта, образование – высшее, опыт работы на руководящих должностях – 2 года, опыт работы в сфере ремонта и отделки помещений – 6 лет), Гайдаров Ренат Шамильевич (прараб, опыт работы в сфере ремонта и отделки помещений – 5 лет)

Для реализации проекта буду наняты 20 человек (таблица 6)

Таблица 6

Штатное расписание

| Должность | Количество рабочих мест | График работы |
| --- | --- | --- |
| Директор | 1 | Ненормированный рабочий день |
| Бухгалтер | 1 | 8-ми часовой рабочий день |
| Уборщик | 2 | сменный |
| Строитель | 10 | 8-ми часовой рабочий день |
| Бригадир | 2 | 8-ми часовой рабочий день |
| Охранник | 2 | сменный |
| Водитель | 2 | 8-ми часовой рабочий день |
| Всего: | 20 |  |

Организационная структура ООО «Строй-сервис» линейно функциональная (рисунок 1).

Рис. 1. Организационная структура ООО «Строй-сервис»

Предполагаемый размер средней заработной платы – 20.000 руб. Выплату заработной платы гарантируем своевременно (2 раза в месяц), что, по личному опыту, является основным стимулирующим фактором труда работников (таблица 7).

Таблица 7

Фонд оплаты труда

| Должность | Оклад (руб.) | Оклад с учётом р-н коэффициента | Кол-во человек | ФОТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Месяц | Год |
| Директор | 40000 | 52000 | 1 | 52000 | 624000 |
| Бухгалтер | 15000 | 19500 | 1 | 19500 | 234000 |
| Уборщик | 6000 | 7800 | 2 | 15600 | 187200 |
| Строитель | 19500 | 25350 | 10 | 253500 | 3042000 |
| Бригадир | 23000 | 29900 | 2 | 59800 | 717600 |
| Охранник | 9000 | 11700 | 2 | 23400 | 280800 |
| Водитель | 11000 | 14300 | 2 | 28600 | 343200 |
| Всего: | 123500 | 160550 | 20 | 452400 | 5428800 |

В дальнейшем при расширении материально-технической базы будут создаваться новые рабочие места для формирования новых бригад. В дальнейшем планируется привлечь специалиста высокой квалификации, обучающего рабочих без опыта; тем самым привлекая молодых перспективных специалистов и снижая скрытую безработицу.

Проведение качественного отбора персонала в форме личного собеседования позволяет профессиональный опыт управляющего и бригадира.

Предприятие будет пользоваться услугами приходящего бухгалтера (0,5 ставки заработной платы), по необходимости будут проводится консультации юриста. Данные услуги в комплексе буду осуществляться фирмой «Бланк Центр» г. Пенза, ул. Некрасова, 46 на выгодных условиях.

Количество рабочих мест для трудоустройства безработных граждан при финансовой поддержке службы занятости – 5.

Отбор работников на рабочие места будет проходить в форме личного собеседования. Испытательный срок – 1 месяц.

В обязанности работника входит осуществление качественных ремонтных и отделочных работ, подъём строительного материала, вынос мусора.

Режим работы: восьмичасовой рабочий день (с 9 часов до 18 часов) с перерывом на 1 час.

Оплата труда — сдельно-премиальная.

Ввод рабочих мест будет произведён в течении 1-3 месяцев.

Период, на который обеспечивается занятость безработных граждан на рабочих местах, не ограничен.

5. Прямые и косвенные расходы на проект

Таблица 8

Расходы на приобретение первоначальной партии сырья (товара)

| Наименование сырья/товара | Ед. измерения | Суточный расход, натуральные ед. | Норма расхода сырья и товара, дни | Цена сырья или товара в руб. | Затраты в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон | т | 0,5 | 14 | 4000 | 28000 |
| Шпаклевка | т | 0,3 | 28 | 7000 | 58800 |
| Алебастр | т | 0,2 | 20 | 4800 | 19200 |
| Всего: |  |  |  | 15800 | 106000 |

Таблица 9

Затраты на приобретение МБП

| Наименование | Количество шт. | Цена в руб. | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Спец. Одежда | 12 | 2000 | 24000 |
| Офисная бумага | 10 | 150 | 1500 |
| Шариковые ручки | 30 | 25 | 750 |
| Каски | 12 | 200 | 2400 |
| Швабры | 4 | 100 | 400 |
| Перчатки | 30 | 20 | 600 |
| Итого | 98 | 2495 | 29650 |

6. Оценка эффективности проекта

Финансовый план реализации проекта представлен в приложении 1.

Анализ рисков:

Технические риски:

1) Выход из строя или утрата инструмента и оборудования. Этого можно избежать, применяя безопасные методы работы, работая по рекомендации прежних заказчиков, оформляя двухсторонний договор на оказание услуг и получение 20% от сметной стоимости в виде предоплаты. мат ответственности

2) Низкое качество выполняемых работ. Необходимо выполнять работы с максимально возможным качеством, т.к. от этого напрямую зависит безопасность заказчика и собственная репутация. Необходимо постоянно повышать собственную квалификацию, изучая специальную литературу, посещая строительные и профильные семинары, выставки, мастер — классы, а также используя в работе современный профессиональный инструмент.

Финансовые риски:

1) Основным фактором финансовых рисков в сфере бытовых услуг населению по ремонту и отделке помещений является низкий уровень продаж вышеназванных услуг. Основной причиной этого является сезонный спад спроса. Как правило, в начале каждого года (январь-февраль) наблюдается некоторый спад спроса на услуги по ремонту и отделке помещений. В это время можно работать на небольших, разовых заказах или устроить себе отпуск и провести это время с семьей, тем более что зимний спад спроса с лихвой компенсируется в так называемый строительный сезон с марта по сентябрь, а также в предновогодний пик спроса на отделочные работы в конце года.

Таблица 10

Оценка эффективности проекта

| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализуемого продукта, тыс. шт | 1440 | 1656 | 1904 | 2190 | 2519 |
| 1.Поступления от реализации, тыс. руб. | 51840 | 63789 | 78493 | 96585 | 118848 |
| 2.Прямые расходы | 1272 | 1361 | 1456 | 1558 | 1667 |
| 3.Косвенные расходы | 355,8 | 354 | 436 | 537 | 660 |
| 4.Зарплата | 5428,8 | 5809 | 6215 | 6651 | 7116 |
| 5.Налоги |  |  |  |  |  |
| 5.1 –для производства, социально облагаемые 0,2*з/пл. для услуг 0,3 | 1900 | 2033 | 2175 | 2328 | 2491 |
| 6.Прочие расходы(% по кредитам)=0,1 *прямые расходы | 13705 | 14665 | 15691 | 16790 | 17965 |
| 7.Чистый доход от операционной деятельности=1-2-3-4-5,1-5,2-6 | 29178 | 39567 | 52518 | 68722 | 88949 |
| 8.Доход чистый накопленный итогом | 29178 | 68745 | 92085 | 121241 | 157671 |
| 9. Инвестиции | 146,4 |  |  |  |  |
| 10. Период окупаемости | 2,5 |  |  |  |  |
| 11. Чистый приведенный доход |  |  |  |  |  |
| 11.1 Коэффициент дисконтирования | 0,870 | 0,756 | 0,658 | 0,572 | 0,497 |
| 11.2 Чистый приведенный доход | 25372,2 | 51981,2 | 60547,5 | 69319,7 | 78390,4 |
| 11.3 Чистый приведенный доход накомпленным итогом | 25372,2 | 77353,4 | 137900,9 | 207220,6 | 285611,0 |
| 12. Индекс доходности | 0,001 |  |  |  |  |
| 13. Средняя норма дохода | 0,010 |  |  |  |  |

Список используемой литературы

- Алиев, В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert: Учебное пособие / В.С. Алиев. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2016. - 288 c.

- Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: Форум, 2013. - 256 c.

- Буров, В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. Буров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c.

- Виноградова, М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: Учебное пособие / М.В. Виноградова. - М.: Дашков и К, 2013. - 280 c.

- Волков, А.С. Бизнес-планирование: Учебное пособие / А.С. Волков. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2017. - 81 c.

- Гладкий, А.А. Бизнес-план: Делаем сами на компьютере / А.А. Гладкий. - М.: Рид Групп, 2016. - 240 c.

- Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 c.

- Горемыкин, В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана / В.А. Горемыкин. - М.: Ось-89, 2017. - 592 c.

- Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: Дашков и К, 2013. - 432 c.

- Куницына, Н.Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке: Учебное пособие / Н.Н. Куницына. - М.: Магистр, 2015. - 383 c.